**ATA DE REUNIÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJETO FINAL** | |
| **PROJETO** | GRS – Gestão de Recrutamento e Selecção |
| **DATA** | 25/Julho/2019 – 17h15-18h15 |

**Assunto**

Briefing com a equipa para fazer o ponto de situação.

**Descrição**

Os diferentes membros da equipa, a seguir descriminados, reportaram que estão, na execução das suas tarefas, com a seguinte percentagem:

Bárbara Leston Bandeira:

- Modelo de dados está concluído.

- Foi iniciada a criação da base de dados, cujo progresso está nos 10%.

- Será iniciada a execução de diagramas de classes, use cases e fluxogramas nos próximos dias.

Inês Fialho:

- O protótipo em Adobe XD está a 60%. É necessário uma reunião intermédia com a Cliente (Carla Cerqueira) para determinar o fluxo apropriado da aplicação.

Sérgio Moura:

- Está em decurso pesquisa e investigação para determinar a melhor forma de abordar e executar as tarefas destinadas à construção da aplicação.

**Conclusão**

A aplicação está maioritariamente em fase de pesquisa, estando a ser avançadas as fases iniciais, como elaboração de diagramas e protótipo. Atribuímos ao progresso total do projecto uma percentagem de 15%.

**LISTA DE PRESENÇAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Rubrica** |
|
| PM – Bárbara Leston Bandeira |  |
| Front-end Developer – Inês Fialho |  |
| Back-end Developer – Sérgio Moura |  |
|  |  |